| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do, sau đó Developers chọn lại đồng thời. Thảo luận và lặp lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất và cao nhất đã giải thích, sau đó Developers chọn lại đồng loạt và thống nhất 5 SP | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Quy trình chọn lại là đúng và kết quả 13 SP hợp lệ, nhưng ghi chú quy đổi 13 SP = 52 giờ là sai | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú quy đổi sang giờ |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Làm rõ quy tắc sử dụng mã với Product Owner trước, sau đó Developers mới thực hiện Planning Poker và thảo luận, chọn lại nếu phiếu lệch nhau |